АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

от 01.03.2018г. № 13

п. Марьевка

Об организации  и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Морозовского

сельского поселения Эртильского

муниципального района в 2018 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                    «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ      «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением правительства Воронежской области от 14.12.2017 №1038-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области в 2018 году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления) и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка в 2018 году,  администрация Морозовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать противопаводковую комиссию  согласно приложения.

2. Возложить на комиссию:

  - Разработать и обеспечить   своевременное осуществление комплекса  неотложных предупредительных  противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов, объектов социальной сферы  от подтоплений и затоплений.

  - Принять меры по защите гидротехнических сооружений, обеспечению          безопасности населения, своевременному информированию руководителей района об угрозе  возникновения  ЧС в паводковый период.

3. Главе сельского поселения, руководителям хозяйственных объектов поселения:

  - Провести до начала паводкового периода обследование всех  имеющихся гидротехнических сооружений  с составлением актов (акт предоставить в администрацию района главному специалисту  по охране окружающей среды).

  - Назначить ответственных за подготовку ГТС.

  - Установить постоянный контроль за состоянием работы водосбросных сооружений  ограждающих плотин, обеспечить их охрану.

  - Провести разъяснительную работу по страхованию имущества населения,       хозяйственных и промышленных  объектов на случай затопления  при         катастрофическом половодье.

4.    Настоящее постановление довести до сведения заинтересованным лицам.

5.  Постановление администрации Морозовского сельского поселения Эртильского муниципального района  от 03.03.2017г. №24 «Об организации работ по пропуску весеннего половодья в 2017 году» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                     С.Б.Суворова

Приложение

к постановлению                администрации

Морозовского  сельского поселения

Эртильского муниципального района

от_01.03.2017г. .№  _13_

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Морозовского сельского поселения

| Суворова Светлана Борисовна | - | глава администрации Морозовского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Пономарев Петр Николаевич | - | исполнительный директора ООО «Ленинский путь», заместитель председателя (по согласованию); |
| Члены комиссии: |  |  |
| Пономарев Сергей Иванович | - | Гл. агроном ООО «Ленинский путь» (по согласованию); |
| Богданов Андрей Анатольевич | - | Гл. инженер ООО «Ленинский путь» (по согласованию); |
| Пономарев Александр Александрович | - | Заведующий МТФ ООО «Ленинский путь» (по согласованию); |
| Попов Александр Иванович | - | Заведующий ЦРМ ООО «Ленинский путь» (по согласованию); |
| Тупицын Александр Александрович | - | Водитель ООО «Ленинский путь» (по согласованию); |

«Утверждаю»

Председатель противопаводковой

комиссии Морозовского сельского поселения

________________С.Б.Суворова

«_01» марта 2018г.. №_13_

## Предупредительные мероприятия

по безаварийному пропуску весенних

паводковых вод в Морозовском сельском поселении Эртильского муниципального района в 2018 году.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный за исп. | Сроки исполн | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка постановления главы администрации Морозовского сельского поселения «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Морозовского сельского поселения Эртильского муниципального района в 2018 году» и доведение его до руководителей хозяйств и служб. | Противопаводковая комиссия. отв. Суворова С.Б. | До 01.03.18г. |  |
| 2. | Создать противопаводковую комиссию в сельском поселении и разработать мероприятия по пропуску паводка. | Глава сельского поселения, руководитель хозяйства. | До 15.03.18г. |  |
| 3. | Взять на учет все гидротехнические сооружения (ГТС) в зоне деятельности, провести их обследование, определить техническое состояние плотин, водосбросных и водоспускных сооружений: - по каждому ГТС назначить ответственное лицо за безаварийный пропуск воды; - усилить надзор за ГТС в части принятия антитеррористич. мер; - организовать предпаводковое обследование ГТС; - создать дежурные бригады на период паводка; - осуществить расчистку мостовых переходов; - обеспечить защищенность скотомогильников; - провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, привлекаемыми к работам по пропуску паводка. | Противопаводковая комиссия сельского поселения. Руководитель хозяйства. | до 15.03.18г. |  |
| 4. | На ГТС, не оборудованных автоматическими водосбросами по согласованию с противопаводковой комиссией района провести сброс через донный водоспуск часть воды. | Руководители – владельцы ГТС | До 15.03.18г. |  |
| 5. | В период пропуска паводковых вод: - на ГТС, не оборудованных автоматическими водосбросами запустить в работу донные водоспуски, сифоны, организовать круглосуточные дежурства бригад, оснащенных необходимой техникой. - на ГТС с автоматическими водосбросами – ежедневный осмотр, следить за работой входных отверстий, не допускать забивания их льдами, плавающим мусором. - при возникновении аварийной ситуации или угрозе возможной ЧС поставить в известность противопаводковые комиссии объекта и района, незамедлительно принять меры по снижению горизонта воды и приступить к работам по ликвидации ЧС. | Руководители. | При необходим. Немед Пост. |  |
| 8. | После прохождения паводка обеспечить заделку воронок размыва. | Руководители | Март -апрель |  |
| а также: 1. Создать аварийные бригады по обеспечению пропуска весенних вод и ледохода, укомплектовать их техникой и инвентарём. Срок –весь период. Ответственные: паводковая комиссия. 2. Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о мерах безопасности на водоёмах в период весенних вод и ледохода. Срок – весь период. Ответственный: паводковая комиссия. 3. Выставить по берегам водоёмов знаки запрещения выхода граждан и выезда транспорта на лёд. Срок – до начала паводка. Ответственный: паводковая комиссия. |  |  |  |  |