## АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.03.2019г. № 13 пос.Марьевка

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Морозовского сельского поселения

В связи с большой обеспокоенностью санитарным состоянием и благоустроенностью Морозовского сельского поселения, в целях наведения надлежащего порядка на территории населенных пунктов, входящих в состав Морозовского сельского поселения и для улучшения их эстетического облика и дальнейшего содержания территорий населенных пунктов в образцовом санитарном состоянии, администрация Морозовского сельского поселения постановляет:

1. Провести с 01.04.2019года по 30.04.2019 года  месячник по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения.

2. Провести необходимое количество  субботников, требующихся  для сбора и вывозке бытового мусора с территорий организаций, учреждений, от жилых домовладений, уборке несанкционированных свалок.

С учетом погодных условий апреля привести в порядок территории кладбищ.

С завершением весенней распутицы провести работу по благоустройству внутри поселковых и уличных дорог, побелке и ремонту фасадов зданий, изгороди, ремонту памятника и парка.

3. Считать на всей территории Морозовского  сельского поселения пятницу каждой недели единым днем по санитарной очистке закрепленной за организациями территории и придомовых участков.

5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных правовых актов Морозовского сельского поселения «Муниципальный вестник».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения                                    В.В.Руднева.

План

Мероприятий по благоустройству и санитарной очистки территории

Морозовского сельского поселения Эртильского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес-место проведения мероприятия | Плановый объем работ | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка мусора на территории поселения | парк центральной усадьбы | 250м3 | 01.04 – 30.04 | администрация, руководители организаций |
| 2. | Вывоз мусора | парк центральной усадьбы | 250м3 | 01.04 – 30.04 | администрация, руководители организаций |
| 3. | Побелка деревьев | п.Марьевка, парк | 300 | 15.04 -17.04 | администрация, |
| 4. | Побелка столбов | п.Марьевка | 68 | 18.04 -19.04 | администрация, |
| 5. | Уборка территорий кладбищ | с.Шукавка |  | 22.04 -26.04 | администрация, |
|  |  | п.Марьевка |  | 22.04 -26.04 | администрация |
| 6. | Выравнивание дорог | с.Шукавка | 6,5 | 17.04 | администрация |
|  |  | п.Марьевка | 4 | 18.04 | администрация |
|  |  | п.Морозовка | 4 | 18.04 | администрация |
| 7. | Ремонт плотин | п.Марьевка |  | 20.04 | администрация |
| 8. | Уборка территории памятника | п.Марьевка, парк | штукатурка, побелка, покраска | 29.04 | администрация |
| 9. | Уборка придомовых территорий | Домовладения граждан |  | В течении всего периода | жители |